| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (Минэкономразвития Камчатского края) пл. Ленина, 1, г. Петропавловск–Камчатский, 683040 Тел. (факс): (4152) 42–56–80, Эл. почта: econ@kamgov.ru |  |  |  |  |  | Директору КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» В.В. РУСАНОВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  |  |  |
| На № |  | 224 | от | 17.08.2015 |  |  |

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с Вашим письмом от 17.08.2015 № 224 направляем заключение Минэкономразвития Камчатского края по инвестиционному проекту «Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления» (инициатор – ООО «Мильковское») согласно приложению.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

ВРИО Министра	Д.А. Коростелев

Заключение Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли на сопровождение инвестиционного проекта «Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления»

1. Данные об инициаторе проекта.

Инициатором инвестиционного проекта «Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления» (далее - проект) является Общество с ограниченной ответственностью «Мильковское» (далее – ООО «Мильковское»).

ООО «Мильковское» зарегистрировано Администрацией Мильковского районного муниципального образования 19.06.2002, ИНН 4106005310 присвоен Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 2 по Камчатской области и Корякскому автономному округу 03.12.2002, ОГРН 1024101221319.

Адрес местонахождения предприятия согласно уставу и подтвержденный выпиской из ЕГРЮЛ от 06.08.2015: 684300, Российская Федерация, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Победы, д.4А.

Основным видом деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.08.2015 является производство обработанного жидкого молока (код ОКВЭД –15.51.11).

Уставный капитал ООО «Мильковское» составляет 10 000 рублей, единственным учредителем согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.08.2015 является Клишин Виктор Дмитриевич.

Директором общества согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.08.2015 и выписке из приказа от 25.02.2014 № 8-К назначен Клишин Виктор Дмитриевич.

2. Краткое содержание проекта.

Суть проекта. Проект предусматривает получение продукции молочного животноводства в Мильковском районе Камчатского края. Основной вид получаемой продукции – молоко, побочный – мясо говядины. Проектом предусмотрено беспривязное содержание животных и самостоятельное кормообеспечение животного комплекса.

Цель проекта. Получение прибыли от реализации продукции молочного животноводства путем создания собственной сырьевой базы. Планируемое увеличение выручки ООО «Мильковское» - не менее 200%.

Стратегия проекта. Строительство животноводческого комплекса по выращиванию КРС на 400 голов дойного стада, внедрение современных технологий содержания КРС, создание кормовой базы.

Исходя  из назначенной цели, были поставлены следующие задачи:

- разработать проект строительства коровника на 400 голов дойного стада беспривязного содержания, а так же прочих вспомогательных помещений, таких как: котельная, столовая для персонала, гараж для техники, навесы и склады для кормов.

- провести анализ кормовых культур, изучить особенности выращивания и созревания в климатических условиях Мильковского района;

- разработать рацион кормления КРС на основе кукурузного силоса;

- восстановить сельскохозяйственные поля;

- создать собственное поголовье КРС  молочного направления посредством приобретения коров и нетелей у населения и сельскохозяйственных организаций;

- проанализировать предложения фирм-производителей по поставке с/х техники и оборудования для технического оснащения комплекса.

Согласно бизнес-плану (далее - БП) проекта объем инвестиций в проект предполагается в объеме 93 300 тыс. рублей, в том числе: собственные средства – 71 300 тыс. рублей, заемные средства – 15 000 тыс. рублей, бюджетные средства – 7 000 тыс. рублей (проектом предусмотрено получение субсидии на поддержку муниципальных проектов в рамках реализации целевой программы поддержки молочного животноводства и молокоперерабатывающих предприятий – возврата 50 % от стоимости приобретенных племенных нетелей, в 2015 и 2016 годах).

Реализация проекта будет осуществляться в течении четырех лет с 2014 по 2017 года в несколько этапов:

| Этап и сроки реализации | Основные мероприятия |
| --- | --- |
| I ЭТАП Январь –декабрь 2014 | 1.1. Приобретение поголовья КРС в количестве до 50 голов и создание летнего стана. |
|  | - Начало строительства коровника на 400 голов дойного стада: - приобретение строительного материала; - закладка фундамента; - выполнение строительных работ по возведению первого блока коровника на 30%. |
|  | 1.3. Строительство котельной и бытовых помещений. |
|  | 1.4. Заготовка сена на основе травы луговой в объеме 400 рулонов. |
|  | 1.5. Приобретение доильных аппаратов ручного управления на 40 л. |
|  | 1.6. Приобретение семенного материала кормовых культур |
| II ЭТАП Январь – июнь 2015 | - Приобретение и монтаж доильного оборудования типа Елочка-24. |
|  | - Создание материально-технической базы с/х техники. Для ведения полевых работ на данном этапе необходимы следующие виды техники: - трактор 130 л.с. МТЗ-1221; - трактор универсально-пропашной МТЗ–82.1; - прицеп самосвальный тракторный 2ПТС–6; - косилка-измельчитель; - комбайн кормоуборочный прицепной – 2 шт.; - обмотчик рулонов самозагрузочный. Мощностей данной техники хватит для того, чтобы заготовить корма на текущий и следующий год на поголовье КРС до 300 голов. |
| III ЭТАП Июнь – декабрь 2015 | 3.1. Увеличение поголовья скота до 160 голов путем покупки племенных нетелей в совхозе «Заречный». |
|  | 3.2. Восстановление 500 га полей бывшего совхоза «Мильковский», проведение полевых работ. |
|  | 3.3. Реконструкция силосных ям, заготовка сена, сенажных силосных кормов. |
|  | 3.4. Строительство цехов по переработке мяса; Приоритетным направлением деятельности животных комплекса является получение молока. Побочным продуктом молочного производства является производство говядины. С целью переработки мяса будут построены цеха , а также площадки для откорма бычков . |
|  | 3.5. Создание электронной системы пастбищ. Внедрение контролируемой системы выпаса позволит правильно распределить нагрузку на пастбище и своевременный прирост травы. |
|  | 3.6. Завершение строительства первого блока коровника |
| IV ЭТАП Январь –октябрь 2016 | 4.1. Приобретение дополнительной сельскохозяйственной техники |
|  | 4.2. Закупка семенного материала |
|  | 4.3. Возведение второго блока здания коровника |
|  | 4.4. Приобретение нетелей в количестве 100 голов |
| V ЭТАП Ноябрь 2016- октябрь 2017 | 5.1. Ввод в эксплуатацию 2-го блока коровника |
|  | 5.2. Выход на проектные мощности |

Реализация инвестиционного проекта позволит решить следующие социальные задачи:

-	снижение розничных цен на сельскохозяйственную продукцию путем снижения себестоимости продукции за счет сокращения транспортных расходов;

- создание 20 новых рабочих мест;

- развитие конкуренции в сфере агропромышленного комплекса.

3. Экономическая часть.

БП содержит данные об экономической и бюджетной эффективности, также приложен график движения денежных средств за период 2014-2019. При этом учитывая уже такие факторы, как окончание выплат по кредиту в 2020 году и расчет дисконтированного срока окупаемости проекта, график движения денежных средств инициатором проекта охватывает недостаточный период.

За период 2017 год в статье графика ДДС «Выплаты по кредитам» перепутаны местами платежи по основному долгу и процентам.

Согласно БП расчеты показателей экономической эффективности выглядят следующим образом:

- чистый дисконтированный доход NPV по БП (тыс. руб.)

| год | CF | Ставка 18 % | Фактор | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | -10 272 | 1/(1,18) 1 | 0,8474 | -8 705 |
| 2015 | -23 520 | 1/(1,18) 2 | 0,7181 | -16 891 |
| 2016 | -6 304 | 1/(1,18) 3 | 0,6086 | -3 837 |
| 2017 | 35 461 | 1/(1,18) 4 | 0,5158 | 18 290 |
| 2018 | 60 228 | 1/(1,18) 5 | 0,4371 | 26 326 |
| 2019 | 88 927 | 1/(1,18) 6 | 0,3704 | 32 941 |
| NPV |  |  |  | 48 125 |

Расчет выполнен верно, NPV > 0.

- внутренняя норма доходности IRR по БП (%)

| год | CF | Ставка 58 % | Фактор | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | -10 272 | 1/(1,58) 1 | 0,6329 | -6 501 |
| 2015 | -23 520 | 1/(1,58) 2 | 0,4006 | -9 422 |
| 2016 | -6 304 | 1/(1,58) 3 | 0,2535 | -1 598 |
| 2017 | 35 461 | 1/(1,58) 4 | 0,1604 | 5 688 |
| 2018 | 60 228 | 1/(1,58) 5 | 0,1015 | 6 113 |
| 2019 | 88 927 | 1/(1,58) 6 | 0,0642 | 5 709 |
| NPV |  |  |  | -11 |

Расчет выполнен неточно, т.к. при IRR = 57,98 % (стр.80 БП), чистый дисконтированный доход NPV = 9, а при суммировании дисконтированных потоков в соответствии с вышеуказанной таблицей NPV принимает отрицательное значение.

NPV обращается в ноль при ставке IRR равной 58,01 % (расчет Минэкономразвития Камчатского края):

| год | CF | Ставка 58 % | Фактор | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | -10 272 | 1/(1,58) 1 | 0,6329 | -6 501 |
| 2015 | -23 520 | 1/(1,58) 2 | 0,4005 | -9 421 |
| 2016 | -6 304 | 1/(1,58) 3 | 0,2535 | -1 598 |
| 2017 | 35 461 | 1/(1,58) 4 | 0,1604 | 5 689 |
| 2018 | 60 228 | 1/(1,58) 5 | 0,1015 | 6 116 |
| 2019 | 88 927 | 1/(1,58) 6 | 0,0643 | 5 715 |
| NPV |  |  |  | 0 |

- индекс рентабельности PI

PI = 1 + NPV / TIC

PI = 1,51

Учитывая, что NPV = 48 125, а общий объем инвестиций в проект составит 93 300 тыс. руб., индекс рентабельности PI будет равен 1,52                     (1 + 48 125 / 93 300 = 1,515).

- период окупаемости (PP) данного проекта составляет 50 месяцев.

Расчет произведен неверно.

Согласно генерируемым проектом денежным потокам с 2014 по 2019 годы сумма доходов, превышающих объем инвестиций, приходится на 2019 год, т.е. возмещение произойдет не раньше 5-ти лет.

Для точного определения срока необходимо рассчитать остаток:

(1 – (144 520 – 93 300) / 88 927) = 0,42

Период окупаемости PP равен 5,42 лет.

- дисконтированный период окупаемости (DPP) составляет 58 месяц.

Расчет произведен неверно.

Поскольку, как указывалось выше, график движения денежных потоков рассчитан на ограниченный период, осуществить точный расчет не представляется возможным.

Предположение. Если последующие денежные потоки принять равными в пределах 90 000 тыс. руб., то возмещение первоначальных расходов произойдет чуть раньше 9-ти лет.

Остаток:

(1 – (100 322 – 93 300) / 90 000) = 0,92

В таком случае дисконтированный период окупаемости DPP составит 8,92 лет.

Кроме того, если произвести расчет денежного потока CF на основании предоставленного графика ДДС, то годовые суммы несколько отличаются от значений, указанных в БП:

| Период | CF, указанный в БП | CF, рассчитанный в графике ДДС |
| --- | --- | --- |
| 2014 | -10 272 | -9 986 |
| 2015 | -23 520 | -21 860 |
| 2016 | -6 304 | -5 420 |
| 2017 | 35 461 | 37 851 |
| 2018 | 60 228 | 63 683 |
| 2019 | 88 927 | 93 298 |

Бюджетная эффективность проекта в соответствии с БП.

К выплатам бюджета относится субсидирование части стоимости приобретения КРС – всего 7 000 тыс. руб.

К поступлениям относятся:

- налоги и отчисления в бюджет

- отчисления во внебюджетные фонды

Суммарные отчисления в период реализации проекта (2014-2019 годы, погодовая разбивка отсутствует) в соответствии с БП составят:

| Распределение налогов между бюджетами с учетом статуса особо значимого инвестиционного проекта |  | 2014-2019 |
| --- | --- | --- |
| Региональный бюджет | ЕСХН | 11 784,1 |
| Региональный бюджет | НДФЛ | 3 248,8 |
| Местный бюджет | НДФЛ | 1 392,3 |
| Внебюджетные фонды | ПФР, ФСС, ОМС | 9 746,9 |
| Итого |  | 26 172,1 |
| Итого региональный и местный бюджет |  | 16 425,2 |
| Итого внебюджетные фонды |  | 9 746,9 |

Согласно графику погашения кредита (приложение 7 БП) объем процентных платежей за период 2015-2020 годы составит 11 416 тыс. руб.

При условии соблюдения требований постановления Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края» и детальной корректировки представленного БП с разработанной финансовой моделью проекта, возможно рассмотрение вопроса о присвоении статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края в целях предоставления такой меры государственной поддержки как предоставление субсидии за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.

При поверхностном расчете такая мера поддержки поможет сэкономить предприятию порядка 3 млн. руб. за 2015-2020 годы.

Социальный эффект. Реализация данного проекта будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона, повышению, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и уровню обеспеченности населения Камчатского края продуктами местного производства, а также позволит создать 20 новых рабочих мест в сельской местности.

Согласно данным графика ДДС, за 2014-2019 годы проект создаст добавленную стоимость в пределах 214 644 тыс. руб.

В связи с недостаточным количеством продуктов местного производства  расширение объемов производства молока является актуальным направлением в Камчатском крае.

Инвестиционный проект разработан с учетом целей государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П.

К категории потребителей продукции ООО «Мильковское» относятся:

- спецпотребители;

- собственная сеть розничной торговли;

- розничные торговые предприятия;

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Система отношений ООО «Мильковское» с потребителями продукции строится на основе дистрибуции и участия в оптовых продовольственных рынках. На сегодняшний день заключены договоры поставки продукции с более чем 200-ми розничными магазинами по всему Камчатскому краю, работает 8 собственных торговых точек, отпуск продукции в которых происходит по ценам производителя.

После ввода в эксплуатацию животноводческого комплекса ООО «Мильковское», на молокоперерабатывающее предприятие будет налажен выпуск новых видов продукции, таких как: молоко цельное, молоко топленое, сливки, творог и творожные изделия, мягкие сыры, кисломолочные продукты и напитки из сыворотки. Основным продуктом будет являться молоко пастеризованное, фасованное в тару двух видов: ПЭТ-бутылку и мягкий пакет.

С целью прогнозирования объема производства был произведен  опрос на предприятиях розничной торговли о возможных объемах поставки молока. В ходе проведенного опроса была выявлена средняя суточная реализация молока пастеризованного в ПЭТ – бутылках и мягких пакетах. Для удобства анализа, все магазины в зависимости от объема потребления продукции были условно разделены на 4 категории:

1. Супермаркеты – 10 предприятий;

2. Минимаркеты – 25 предприятий;

3. Средние магазины – 60 предприятий;

4. Магазин «У дома» – 100 предприятий.

В таблице приведен средний предположительный объём реализации молока за день:

Таблица «Объем реализации пастеризованного молока», литров в день

| Категория магазина | Кол-во предприятий | ПЭТ - бутылка |  | Пакет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед\маг | всего | Ед\маг | всего |
| Супермаркет | 10 | 15 | 150 | 35 | 250 |
| Минимаркет | 25 | 8 | 200 | 25 | 625 |
| Средний маг. | 60 | 4 | 240 | 10 | 600 |
| Маг. «У дома» | 100 | 1 | 100 | 3 | 300 |
| ИТОГО |  | 690 |  | 1775 |  |

Параллельно с реализацией проекта предусмотрен запуск рекламной кампании, направленный на информирование населения с новыми  предложениями от Мильковского молокозавода.

В поддержку проекта разрабатываются рекламные буклеты, информационные проспекты. С выходом на рынок новых видов продукции будет организовываться дегустация  на всех собственных торговых точках предприятия.

Бизнес-планом проекта не предусматривается вариант реализации проекта в соответствии с кластерной политикой. Место предполагаемой реализации проекта – Мильковский район, территория бывшего совхоза «Мильковский». Информация о потребности в создании (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры (транспортной, энергетической и инженерной) отсутствует.

Выводы. Реализация проекта направлена на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности населения в Камчатском крае, что на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений. Развитие сельского хозяйства, выход отечественных производителей на внутренние рынки является задачей, решение которой должны обеспечить органы государственной власти.

В целях обеспечения своевременной и полной реализации проекта считаем необходимым рассмотреть заявку на заседании отраслевой группы для рассмотрения замечаний по проекту, рекомендаций по их устранению и доработке, а также принятия решения о целесообразности рассмотрения вопроса сопровождения инвестиционного проекта на очередном заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае.