Приложение № 1 к Протоколу от 17.12.2015

Проект плана мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта с учетом замечаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края (срок разработки установлен по согласованию с инициатором). | Октябрь 2015 г. – Март 2016 г. | ОАО «Молокозавод Петропавловский» |
| 2. | Внесение изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 № 294-нд «О Правилах землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа» | Декабрь 2015 г. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, ОАО «Молокозавод Петропавловский», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. |
| 3. | Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ОАО «Молокозавод Петропавловский» |
| 4. | Определение потребности инвестиционного проекта в объектах инфраструктуры, необходимых мощностях и рассмотрение возможности финансирования инфраструктуры в рамках государственных программ Камчатского края. | Январь – Февраль 2016 г. | ОАО «Молокозавод Петропавловский», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (а также в случае необходимости - с Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края) |
| 5. | Продление договора аренды земельного участка. | Декабрь 2016 г. - Февраль 2017 г. | ОАО «Молокозавод Петропавловский», Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| 6. | Продление разрешения на строительство объекта капитального строительства: здание сельскохозяйственного рынка. | Сентябрь - Декабрь 2016 г. | ОАО «Молокозавод Петропавловский», Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| 7. | Проработка вопроса возможности присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края в соответствии с постановлением 319-П. | Май 2016 г. | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ОАО «Молокозавод Петропавловский». |
| 8. | Размещение на официальном сайте Минэкономразвития Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П). | Декабрь 2015 г.- Январь 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. |
| 9. | Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы». | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. |
| 10. | Направление в Минэкономразвития Камчатского края информации в соответствии с подпунктом в) пункта 2 части 2.17 раздела 2 постановления 406-П для размещения на Инвестиционном портале Камчатского края. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. |
| 11. | Предоставление в Минэкономразвития Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта. | ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. |
| 12. | Направление в Минэкономразвития Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | по завершению реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. |