|  | Приложение №1 к письму Минсельхозпищепрома Камчатского края от 31.10.2016 №29.07/2846 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Модернизация АО «Камчатская мельница»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П). | ноябрь 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 2. | Возможность присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края в соответствии с постановлением 319-П. | ноябрь 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, АО «Камчатская мельница» |
| 3. | Рассмотрение возможности оказания государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы». | 10.12.2016 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4. | Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, АО «Камчатская мельница», Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 4.1. | Внесения изменений в Правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствующее действующее разрешение на строительство. | 1 февраля 2017 г. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, АО «Камчатская мельница», |
| 5. | Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. | Не реже 1 раза в полгода | АО «Камчатская мельница», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 6. | Предоставление в адрес Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края отчета по форме установленной Приложением № 4 Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае (Постановление от 17.09.2013 №406-П). | ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | АО «Камчатская мельница» |
| 7. | Предоставление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта. | ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 8. | Направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | по завершению реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 9. | Иные необходимые согласования и разрешения. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, (а также в случае необходимости – иные органы исполнительной власти Камчатского края) |