
****

**Министерство экономического развития,**

**предпринимательства и торговли**

**Камчатского края**

**ЗАЯВКА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование  инвестиционного проекта | «Развитие свиноводства в Камчатском крае» | | |
| 2. | Вид экономической деятельности  в соответствии с Общероссийским  [классификатором](consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174AA5F90EFAF2EA3B832C277563B8E2C15C2043BAA35BA96987E1DEBBE0C474YFDDB) видов  экономической деятельности,  утвержденным Постановлением  Госстандарта России  от 06.11.2001 N 454-ст "О  принятии и введении в действие  ОКВЭД" | Оквэд:  Основной – 74.15 «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями»  Дополнительные:   * 74.12.1 «Деятельность в области бухгалтерского учета»; * 15.13.1 «Производство готовых и консервированных продуктов из * мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных» * 01.23 «Разведение свиней» * 51.32 «Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и * консервами из мяса и мяса птицы» * 15.20 «Переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов» * 74.14 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и Управления» * 74.13.1. «Исследование конъюнктуры рынка» | | |
| 3. | Цели проекта | 1. обеспечение свыше 70% потребности населения Камчатского края в свежем мясе свинины; 2. снижение стоимости охлажденного свиного мяса; 3. возрождение отрасли мясного скотоводства в Камчатском крае и привлечение частных инвестиций в отрасль; 4. создание новых рабочих мест. | | |
| 4. | Количественные показатели  проекта (в том числе мощность  создаваемых/реконструируемых  объектов) | Проект предусматривает комплексное развитие свиноводства в Камчатском крае и предполагает реализацию на нескольких промышленных площадках Камчатского края:   1. строительство свинокомплекса незаконченного типа мощностью до 36000 голов в год в поселке Лесной; 2. модернизация свинофермы в поселке Сокоч под племрепродуктор; 3. модернизация цеха первичной переработки скота с объемом 20 голов в час на промышленной площадке 19км п. Нагорный. | | |
| 5. | Основные этапы реализации  инвестиционного проекта | Датой начала проекта является январь 2015 года.  Введение в действие 1-го корпуса свинокомплекса незаконченного цикла мощностью до 36 000 голов в год в поселке Лесной планируется 1 января 2016 года, 2-го корпуса – 1 апреля 2016 года, 3-го корпуса –1 мая 2016 года.  Завершение модернизации свинофермы в поселке Сокоч под племрепродуктор планируется до 1 ноября 2016 года.  Введение в действие цеха первичной переработки скота планируется 1 января 2016 года. | | |
| 6. | Место реализации  инвестиционного проекта -  муниципальное образование в  Камчатском крае | Камчатский край, Елизовский район | | |
| 7. | Полное наименование  юридического лица или  индивидуального предпринимателя  - инициатора инвестиционного  проекта | Закрытое акционерное общество «Агротек Холдинг» | | |
| 8. | Информация о текущем статусе  инициатора инвестиционного  проекта | 8.1. | Существующее предприятие;  срок деятельности, лет | 16 лет |
| 8.2. | Вновь созданное для целей  реализации проекта  предприятие; срок  деятельности, лет |  |
| 9. | Результаты  финансово-хозяйственной  деятельности | 9.1. | Объем выполненных работ,  Услуг за 2013г., млн. рублей | 192,8 |
| 9.2. | Индекс физического объема  производства, процентов к  предыдущему году | - |
| 9.3. | Среднесписочная  численность работающих за  год, человек | 47,2 |
| 10. | Объем инвестиций по  инвестиционному проекту в  базовых ценах | 10.1. | Всего, млн. рублей, в том  числе: | 1004, 6 |
| 10.2. | Освоено на момент подачи  заявки, млн. рублей | - |
| 10.3. | Доля освоенных на момент  подачи заявки средств в  общем объеме инвестиций  по проекту, процентов | - |
| 11. | Источники инвестиций по  инвестиционному проекту | 11.1. | Объем заемных средств,  всего, млн. рублей | 641,1 |
|  |  | 11.2. | Доля заемных средств в  общем объеме инвестиций  по проекту, процентов | 63,8 |
| 11.3. | Объем собственных средств  инициатора  инвестиционного проекта,  млн. рублей | 198,7 |
| 11.4. | Доля собственных средств  инициатора  инвестиционного проекта в  общем объеме инвестиций  по проекту, процентов | 19,8 |
| 12. | Срок реализации инвестиционного  проекта | 12.1. | Начало реализации  проекта, год | 2015 |
| 12.2. | Планируемый год ввода в  эксплуатацию | 2016 |
| 12.3. | Планируемый год выхода на  проектную мощность | 2019 |
| 12.4. | Период реализации  проекта, число лет с  начала реализации проекта  до ввода в эксплуатацию | 1 |
| 13. | Срок окупаемости  инвестиционного проекта | 13.1. | Планируемый год  окупаемости проекта | 2021 |
| 13.2. | Период окупаемости  проекта, число лет с  начала реализации проекта  до года окупаемости | 5,7 |
| 14. | Показатели экономической  эффективности инвестиционного  проекта | 14.1. | Прогнозируемый годовой  объем производства (в  первый год работы выхода  на проектную мощность),  млн. рублей | 631,4 |
| 14.2. | Прирост годового объема  производства, в процентах  к объему производства  отчетного года | - |
| 15. | Показатели социальной  эффективности инвестиционного  проекта | 15.1. | Количество временных  рабочих мест, создаваемых  в среднем в год в период  реализации проекта | 10 |
| 15.2. | Количество постоянных  рабочих мест, вновь  созданных в результате  выхода на проектную  мощность | 30 |
| 16. | Показатели бюджетной  эффективности инвестиционного  проекта | 16.1. | Прогнозный объем платежей  в бюджеты всех уровней  (включая внебюджетные  фонды), за расчетный  период, равный 10 годам с  начала реализации проекта - без предоставления статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края  - с предоставлением статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края | 234,1  193,8 |
| 16.2. | Общая бюджетная  эффективность,  рассчитываемая как чистый  дисконтированный доход  бюджета (арифметический  расчет расходов и доходов  бюджета с учетом  дисконтирования) | 416,3 |
| 17. | Дополнительные сведения по  инвестиционному проекту |  | | |

Приложения:

1. Бизнес-план
2. Копии учредительных документов, заверенные руководителем предприятия
3. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 03.07.2014 года, заверенную руководителем предприятия

Генеральный директор И.И. Рубахин