****

**Министерство экономического развития,**

**предпринимательства и торговли**

**Камчатского края**

**ЗАЯВКА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Полное наименование инвестиционного проекта  | «Развитие свиноводства в Камчатском крае» |
| 2.  | Вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийскимклассификатором видов экономической деятельности, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД"  | Оквэд: Основной – 74.15 «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями»Дополнительные:* 74.12.1 «Деятельность в области бухгалтерского учета»;
* 15.13.1 «Производство готовых и консервированных продуктов из
* мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных»
* 01.23 «Разведение свиней»
* 51.32 «Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и
* консервами из мяса и мяса птицы»
* 15.20 «Переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов»
* 74.14 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и Управления»
* 74.13.1. «Исследование конъюнктуры рынка»
 |
| 3.  | Цели проекта  | 1. обеспечение свыше 70% потребности населения Камчатского края в свежем мясе свинины;
2. снижение стоимости охлажденного свиного мяса;
3. возрождение отрасли мясного скотоводства в Камчатском крае и привлечение частных инвестиций в отрасль;
4. создание новых рабочих мест.
 |
| 4.  | Количественные показатели проекта (в том числе мощность создаваемых/реконструируемых объектов)  | Проект предусматривает комплексное развитие свиноводства в Камчатском крае и предполагает реализацию на нескольких промышленных площадках Камчатского края:1. строительство свинокомплекса незаконченного типа мощностью до 36000 голов в год в поселке Лесной;
2. модернизация свинофермы в поселке Сокоч под племрепродуктор;
3. модернизация цеха первичной переработки скота с объемом 20 голов в час на промышленной площадке 19км п. Нагорный.
 |
| 5.  | Основные этапы реализации инвестиционного проекта  | Датой начала проекта является январь 2015 года.Введение в действие 1-го корпуса свинокомплекса незаконченного цикла мощностью до 36 000 голов в год в поселке Лесной планируется 1 января 2016 года, 2-го корпуса – 1 апреля 2016 года, 3-го корпуса –1 мая 2016 года.Завершение модернизации свинофермы в поселке Сокоч под племрепродуктор планируется до 1 ноября 2016 года.Введение в действие цеха первичной переработки скота планируется 1 января 2016 года. |
| 6.  | Место реализации инвестиционного проекта - муниципальное образование в Камчатском крае  | Камчатский край, Елизовский район |
| 7.  | Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя- инициатора инвестиционного проекта  | Закрытое акционерное общество «Агротек Холдинг» |
| 8.  | Информация о текущем статусе инициатора инвестиционного проекта  | 8.1.  | Существующее предприятие;срок деятельности, лет  | 16 лет |
| 8.2.  | Вновь созданное для целейреализации проекта предприятие; срок деятельности, лет  |  |
| 9.  | Результаты финансово-хозяйственной деятельности  | 9.1.  | Объем выполненных работ, Услуг за 2013г., млн. рублей  | 192,8 |
| 9.2.  | Индекс физического объемапроизводства, процентов кпредыдущему году  | - |
| 9.3.  | Среднесписочная численность работающих загод, человек  | 47,2 |
| 10. | Объем инвестиций по инвестиционному проекту в базовых ценах  | 10.1. | Всего, млн. рублей, в томчисле:  | 1004, 6  |
| 10.2. | Освоено на момент подачи заявки, млн. рублей  | - |
| 10.3. | Доля освоенных на момент подачи заявки средств в общем объеме инвестиций по проекту, процентов  | - |
| 11. | Источники инвестиций по инвестиционному проекту  | 11.1. | Объем заемных средств, всего, млн. рублей  | 641,1 |
|  |  | 11.2. | Доля заемных средств в общем объеме инвестиций по проекту, процентов  | 63,8 |
| 11.3. | Объем собственных средствинициатора инвестиционного проекта, млн. рублей  | 198,7 |
| 11.4. | Доля собственных средств инициатора инвестиционного проекта вобщем объеме инвестиций по проекту, процентов  | 19,8 |
| 12. | Срок реализации инвестиционногопроекта  | 12.1. | Начало реализации проекта, год  | 2015 |
| 12.2. | Планируемый год ввода в эксплуатацию  | 2016 |
| 12.3. | Планируемый год выхода напроектную мощность  | 2019 |
| 12.4. | Период реализации проекта, число лет с начала реализации проектадо ввода в эксплуатацию  | 1 |
| 13. | Срок окупаемости инвестиционного проекта  | 13.1. | Планируемый год окупаемости проекта  | 2021 |
| 13.2. | Период окупаемости проекта, число лет с начала реализации проектадо года окупаемости  | 5,7 |
| 14. | Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта  | 14.1. | Прогнозируемый годовой объем производства (в первый год работы выхода на проектную мощность), млн. рублей  | 631,4 |
| 14.2. | Прирост годового объема производства, в процентахк объему производства отчетного года  | - |
| 15. | Показатели социальной эффективности инвестиционного проекта  | 15.1. | Количество временных рабочих мест, создаваемыхв среднем в год в период реализации проекта  | 10 |
| 15.2. | Количество постоянных рабочих мест, вновь созданных в результате выхода на проектную мощность  | 30 |
| 16. | Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта  | 16.1. | Прогнозный объем платежейв бюджеты всех уровней (включая внебюджетные фонды), за расчетный период, равный 10 годам сначала реализации проекта - без предоставления статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края- с предоставлением статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края | 234,1193,8 |
| 16.2. | Общая бюджетная эффективность, рассчитываемая как чистыйдисконтированный доход бюджета (арифметический расчет расходов и доходовбюджета с учетом дисконтирования)  | 416,3 |
| 17. | Дополнительные сведения по инвестиционному проекту  |  |

Приложения:

1. Бизнес-план
2. Копии учредительных документов, заверенные руководителем предприятия
3. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 03.07.2014 года, заверенную руководителем предприятия

Генеральный директор И.И. Рубахин