Заключение Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли на сопровождение инвестиционного проекта «Развитие свиноводства Камчатского края»

1. Данные об инициаторе проекта.

Инициатором инвестиционного проекта «Развитие свиноводства Камчатского края» (далее - проект) является Закрытое акционерное общество «Агротек Холдинг» (далее – ЗАО«Агротек Холдинг»).

ЗАО«АгротекХолодинг» зарегистрировано Администрацией Елизовского районного муниципального образования03.03.1998 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, серия 41 № 000415241), ИНН 4105022552 присвоенМежрайонной инспекцией ФНС России №2 по Камчатскому краю22.03.1999 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 41 № 000392528), ОГРН 1024101221825.

Адрес местонахождения предприятия согласно уставу и подтвержденный выпиской из ЕГРЮЛ от 03.07.2014: 684014, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный, ул. Промышленная, корп. 9.

Основным видом деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ от 03.07.2014 является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (код ОКВЭД – 74.15).

Уставный капитал ЗАО «Агротек Холдинг» составляет 2 508 400 рублей, учредителями согласно выписке из ЕГРЮЛ от 03.07.2014 являются:

- Каргин Дмитрий Анатольевич – 4% (100 336 рублей);

- Каргин Сергей Анатольевич – 4% (100 336 рублей);

- Рубахин Владимир Ильич – 31% (777 604 рублей);

- Рубахина Елена Дмитриевна – 21% (526 764 рублей);

- Ефремов Андрей Николаевич – 19% (476 596 рублей);

- Рубахин Илья Иванович – 21% (526 764 рублей).

Генеральным директором общества согласно выписке из ЕГРЮЛ от 03.07.2014назначенРубахин Илья Иванович.

2. Краткое содержание проекта.

Целью проекта является развитие свиноводства в Камчатском крае, как высокотехнологичной, соответствующей современным требованиям и передовым технологиям отрасли сельского хозяйства  с целью удовлетворения растущей потребности населения в качественных и доступных продуктах питания, а также обеспечения продовольственной безопасности региона.

Основные условия и показатели эффективности проекта:

- График реализации проекта - с 2015г. по 2025г.;

- Требуемые инвестиции - 1 004 643,00 тыс. рублей, в т.ч.: собственные средства – 363 458,00 тыс. рублей, заемные средства – 641 185 тыс. рублей.

- Чистая приведенная стоимость NPV проекта  – 39 303 тыс. рублей;

- Внутренняя норма прибыли IRR проекта – 16,82%;

- Индекс рентабельности PI проекта – 1,05;

- Дисконтированный срок окупаемости проекта DPВP – 9,8 лет.

Проект предусматривает комплексное развитие свиноводства в Камчатском крае и предполагает реализацию на нескольких промышленных площадках Камчатского края:

- строительство свинокомплекса незаконченного типа мощностью до 36000 голов в год – Камчатский край, Елизовскиий район, п. Лесной 64 км федеральной трассы «Елизово-Мильково», на землях Новолесновского сельского поселения;

- модернизация свинофермы на 12 000 голов под племрепродуктор - Камчатский край, Елизовскиий район, «Экоферма» п. Сокоч, на землях Начикинского сельского поселения;

- модернизация цеха первичной переработки скота - Камчатский край, Елизовскиий район, п.Нагорный промышленная площадка 19 км, на землях Новоавачинского сельского поселения.

Целью инвестиционного проекта «Развитие свиноводства в Камчатском крае» является преодоление сложившихся негативных тенденций и решение следующих задач:

- снабжение населения свежими, экологически безопасными свиным мясом и мясопродуктами местного производства.

- обеспечение свыше 70% потребности населения Камчатского края в охлажденном мясе.

- обеспечение продуктовой безопасности края и реализации политики импортозамещения,

что в целом соответствует задачам поставленным «Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации».

Инвестиционный проект предполагает строительство, реконструкцию и модернизацию следующих объектов:

| Наименование объекта | Период строительства |
| --- | --- |
| Свинокомплекс незаконченного цикла мощностью до 36 000 голов в год в поселке Лесной | 2015-2016 гг. |
| Модернизация свинофермы в поселкеСокоч под племрепродуктор | 2016 г |
| Модернизация цеха первичной переработки скота с объемом 20 голов в час | 2015 г |

Реализация инвестиционного проекта позволит решить следующие социальные задачи:

- улучшение уровня жизни и труда населения, привлечение в регион дополнительных инвестиций для развития инфраструктуры, привлечение федерального капитала, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

- расширение внешнеэкономических связей и партнерства,  привлечение в область технологий сельского хозяйства мирового уровня.

- рост кадрового потенциала в сфере АПК. Создание рабочих мест для работников сельскохозяйственной отрасли.

- рост социально экономического развития села.

- создание инфраструктуры для дальнейшего строительства жилищного комплекса в сельской местности.

Инициатором проекта выступает ЗАО «Агротек Холдинг». Оператором проекта выступает:

- по разделу «Строительство свинокомплекса незаконченного цикла мощностью до 36 000 голов в год в поселке Лесной и модернизация свинофермы в поселке Сокоч под племрепродуктор» - ООО «Агротек»;

- по разделу « Модернизация цеха первичной переработки скота с объемом 20 голов в час» - ЗАО «Агротек Холдинг»;

Заемщиками по проекту выступают операторы проекта.

Источником уплаты процентов по кредиту и погашения задолженности по кредиту будут являться денежные средства, полученные от текущей деятельности проектируемого комплекса.

3. Экономическая часть.

3.1. Возможность финансирования проекта за счет средств краевого бюджета (при наличии соответствующего предложения от исполнительного органа государственной власти Камчатского края).

Подана заявка на участие в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» для оказания государственной поддержки в целях финансирования объектов инфраструктуры за счет средств федерального бюджета.

Предложений о финансировании проекта за счет средств краевого бюджета от исполнительных органов государственной власти Камчатского края не поступало.

3.2. Бюджетная, социальная, экономическая эффективность.

В соответствии с предоставленным бизнес-планом спектр налогов и платежей, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней, выглядит следующим образом:

| № П/П | Наименование налога | Ставка, % или иная единица измерения | Налогооблагаемая база | Особенности, льготы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 10%; 18% | Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется налогоплательщиком в соответствии со ст.153 НК РФ в зависимости от особенностей реализации произведенных им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с настоящей главой и таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. При применении налогоплательщиками при реализации (передаче, выполнении, оказании для собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых по этой ставке. | В рамках настоящего проекта налоговая ставка 10% применяется на: - Мясо (свиньи и субпродукты в убойном весе); - комбикорм, кормовые смеси; |
| 2 | Налог на прибыль | 20% | Выручка от реализации, исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах, уменьшенных на сумму расходов в соответствии со ст.253-255 главы 25 НК РФ. Цена товаров, работ или услуг определяется, исходя из условий договора, если иное не предусмотрено статьей 40 НК РФ. | В соответствии с пунктом 1.3. статьи 284 главы 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 в действующей редакции для сельскохозяйственных товаропроизводителей установлена налоговая ставка в размере 0 процентов бессрочно. Данное положение отражено в финансовой модели раздела «Строительство свинокомплекса незаконченного цикла мощностью до 36 000 голов в год и модернизации свинофермы под племрепродуктор» |
| 3 | Налог на имущество | 2,2% | Объектами налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. Не признаются объектами налогообложения движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. | При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. |
| 4 | Страховые взносы и выплаты на страхование от несчастных случаев | 27,1%+1,2% разведение свиней 29,2%+0,8% производство мяса | Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые налогоплательщиками в пользу физических лиц. | Понижающие тарифы страховых взносов установлены на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ База для начисления страховых взносов с 1.01.2014 -624 тыс.руб. на основании Постановления Правительства РФ №1101 от 30.11.2011 7 класс профессионального риска для страхования от несчастных случаев для производства мяса, 11 класс профессионального риска для страхования от несчастных случаев для разведения свиней |
| 5 | Налог на доходы физических лиц | 13% | Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые налогоплательщиками в пользу физических лиц. |  |
| 6 | Транспортный налог | Руб. на 1 лс | Налоговая ставка установлена в рублях на 1 лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства в зависимости от вида объекта налогообложения | Закон Камчатского края о транспортном налоге в редакции от 01.04.2014 Льгота для тракторов, спецмашин, зарегистрированных на сельскохозяйственных производителей, установлена ст358 НК |

Прогноз налоговых поступлений на период реализации инвестиционного проекта выглядит следующим образом (в млн. рублей):

| Бюджет | Налог | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | НДС | (11,10) | (95,87) | (25,87) | 0,46 | 7,00 | 6,79 | 12,76 | 16,98 | 18,00 | 18,33 | 18,63 | (33,90) |
| Федеральный бюджет | Налог на прибыль | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,95 |
| Краевой бюджет | Налог на прибыль | - | - | - | - | - | 1,23 | 1,45 | 1,37 | 1,38 | 1,25 | 1,87 | 8,55 |
| Краевой бюджет | Налог на имущество | - | 8,71 | 9,53 | 8,95 | 8,36 | 7,78 | 7,19 | 6,61 | 6,03 | 5,45 | 4,88 | 73,49 |
| Краевой бюджет | НДФЛ | 1,61 | 3,14 | 3,56 | 3,69 | 4,05 | 4,33 | 4,51 | 4,71 | 4,89 | 5,05 | 5,20 | 44,74 |
| Краевой бюджет | Транспортный налог | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,42 |
| Местный бюджет | НДФЛ | 0,69 | 1,35 | 1,53 | 1,58 | 1,74 | 1,86 | 1,93 | 2,02 | 2,10 | 2,16 | 2,23 | 19,18 |
| Местный бюджет | Прочие налоги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | Страховые взносы | 4,10 | 8,42 | 9,53 | 9,95 | 10,97 | 11,74 | 12,21 | 12,76 | 13,25 | 13,68 | 14,09 | 120,69 |
| Итого |  | (4,69) | (74,24) | (1,67) | 24,68 | 32,16 | 33,91 | 40,26 | 44,64 | 45,85 | 46,10 | 47,15 | 234,13 |
| Итого федеральный бюджет |  | (11,10) | (95,87) | (25,87) | 0,46 | 7,00 | 6,92 | 12,92 | 17,13 | 18,16 | 18,47 | 18,84 | (32,95) |
| Итого краевой и местный бюджет |  | 2,31 | 13,22 | 14,67 | 14,27 | 14,19 | 15,24 | 15,12 | 14,75 | 14,44 | 13,95 | 14,22 | 146,39 |

Бюджетная эффективность проекта рассчитывается как чистый дисконтированный доход бюджета (арифметический расчет расходов и доходов бюджета с учетом дисконтирования, в млн. рублей).

| Расчет дисконтированного бюджетного эффекта без статуса особо значимого инвестиционного проекта | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма налоговых выплат | (4,7) | (74,2) | (1,7) | 24,7 | 32,2 | 33,9 | 40,3 | 44,6 | 45,8 | 46,1 | 47,1 | 234,1 |
| Субсидии | (68) | (101) | (123) | (149) | (152) | (92) | (85) | (25) | (20) | (20) | (21) | (856,9) |
| Разница между бюджетными доходами и расходами | (73) | (176) | (125) | (124) | (120) | (59) | (45) | 19 | 26 | 26 | 27 | (622,8) |
| Бюджетная эффективность учетом дисконтирования по каждому разделу | (63) | (132) | (81) | (70) | (58) | (24) | (16) | 7 | 8 | 7 | 6 | (416,3) |

Из приведенной таблицы видно, что на текущей прединвестиционной стадии бюджетная эффективность проекта является отрицательной. Влияние наэтот факт оказывают планируемые к получению субсидии по проекту.

Социальный эффект:

- рост кадрового потенциала в сфере АПК, создание  30 дополнительных рабочих мест на вновь создаваемых объектах на территории Камчатского края;

- поддержание доступного уровня цен на территории Камчатского края на охлажденное мясо;

- обеспечение продовольственной безопасности Камчатского края;

- улучшение уровня жизни и труда населения, привлечение в регион дополнительных инвестиций для развития инфраструктуры.

- расширение внешнеэкономических связей и партнерства,  привлечение в область технологий сельского хозяйства мирового уровня.

- рост социально-экономического развития села.

- создание инфраструктуры для дальнейшего строительства жилищного комплекса в сельской местности.

Кроме того, реализация проект позволит дать мультипликативный эффект в виде создания более 200 дополнительных рабочих мест на территории Камчатского края за счет развития розничной торговой сети для реализации продукции свинокомплекса.

Экономическая эффективность.

Для расчета показателей эффективности проекта был построен денежный поток на инвестированный капитал по каждому разделу, при этом ставка дисконтирования рассчитана по модели средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Значение ставки дисконтирования является переменным и изменяется в зависимости от структуры капитала. Значение ставки дисконтирования в течение периода прогнозирования находится в диапазоне от 12,1% до 16,2%.

Показатели эффективности проекта «Развитие свиноводства в Камчатском крае».

| Показатели эффективности проекта |  |
| --- | --- |
| NPV (тыс.руб.) | 39 303 |
| IRR (%) | 16,82% |
| PI | 1,05 |
| PBP (лет) | 5,66 |
| DPBP (лет) | 9,80 |

Проверка расчета показателей

1. Критерий чистой приведенной стоимости Проекта (NPV).

Под чистой приведенной стоимостью Проекта понимается приведенная стоимость будущих денежных потоков, дисконтируемых с помощью соответствующей процентной ставки за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат.

Если NPV < 0, то в случае принятия проекта инвесторы получат убытки;

Если NPV = 0, то в случае принятия проекта благосостояние инвесторов не изменится, но объемы производства возрастут;

Если NPV > 0, то инвесторы получат прибыль

Где

FCFt - чистый денежный поток в периоде t;

FCF0- чистый денежный поток на начало реализации инвестиционного проекта;

k - коэффициент дисконтирования, ставка коэффициента дисконтирования согласно бизнес-плану принята равной средней взвешенной стоимости капитала WACC.

| Модернизация цеха первичной переработки скота (п. Нагорный) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2014 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | -132 258 | 14,6% | 1,146 | 1,146 | 0,873 | -115 398 |
| 2016 | 2 | 30 747 | 14,7% | 1,147 | 1,314 | 0,761 | 23 397 |
| 2017 | 3 | 21 691 | 14,9% | 1,149 | 1,510 | 0,662 | 14 366 |
| 2018 | 4 | 30 664 | 15,2% | 1,152 | 1,739 | 0,575 | 17 630 |
| 2019 | 5 | 27 534 | 12,8% | 1,128 | 1,962 | 0,510 | 14 033 |
| 2020 | 6 | 23 900 | 12,7% | 1,127 | 2,211 | 0,452 | 10 808 |
| 2021 | 7 | 22 003 | 12,6% | 1,126 | 2,489 | 0,402 | 8 839 |
| 2022 | 8 | 19 096 | 12,3% | 1,123 | 2,795 | 0,358 | 6 833 |
| 2023 | 9 | 17 327 | 12,1% | 1,121 | 3,134 | 0,319 | 5 528 |
| 2024 | 10 | 16 644 | 12,1% | 1,121 | 3,515 | 0,285 | 4 736 |
| 2025 | 11 | 15 125 | 12,1% | 1,121 | 3,942 | 0,254 | 3 837 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | -5 390 |

| Строительство свинокомплекса незаконченного цикла мощностью до 36 000 голов в п. Лесной и модернизация свинофермы в п. Сокоч под племрепродуктор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2014 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | -420 909 | 15,5% | 1,155 | 1,155 | 0,866 | -364 367 |
| 2016 | 2 | -120 393 | 15,5% | 1,155 | 1,334 | 0,750 | -90 253 |
| 2017 | 3 | 106 806 | 15,5% | 1,155 | 1,540 | 0,649 | 69 334 |
| 2018 | 4 | 160 768 | 15,6% | 1,156 | 1,781 | 0,562 | 90 290 |
| 2019 | 5 | 190 657 | 15,8% | 1,158 | 2,062 | 0,485 | 92 441 |
| 2020 | 6 | 132 858 | 16,2% | 1,162 | 2,397 | 0,417 | 55 428 |
| 2021 | 7 | 165 590 | 15,7% | 1,157 | 2,773 | 0,361 | 59 724 |
| 2022 | 8 | 122 809 | 14,1% | 1,141 | 3,164 | 0,316 | 38 816 |
| 2023 | 9 | 119 907 | 12,6% | 1,126 | 3,561 | 0,281 | 33 668 |
| 2024 | 10 | 123 328 | 12,6% | 1,126 | 4,009 | 0,249 | 30 763 |
| 2025 | 11 | 127 286 | 12,6% | 1,126 | 4,513 | 0,222 | 28 206 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 44 048 |

| Проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) |  |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | -553 167 | -479 765 |
| 2016 | 2 | -89 646 | -66 856 |
| 2017 | 3 | 128 498 | 83 700 |
| 2018 | 4 | 191 432 | 107 920 |
| 2019 | 5 | 218 191 | 106 475 |
| 2020 | 6 | 156 759 | 66 235 |
| 2021 | 7 | 187 593 | 68 563 |
| 2022 | 8 | 141 905 | 45 649 |
| 2023 | 9 | 137 233 | 39 196 |
| 2024 | 10 | 139 972 | 35 498 |
| 2025 | 11 | 142 411 | 32 043 |
| NPV |  |  | 38 658 |

Требуемый критерий NPV > 0 соблюдается.

2. Критерий внутренней нормы доходности (IRR)

Внутренней нормы доходности (IRR) - это норма дисконта, для которой дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, то есть NPV=0. У привлекательного проекта IRR должна превышать действующие ставки банковских кредитов.

Экономический смысл IRR состоит в том, что такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию одинаково эффективно инвестировать свой капитал под IRR % в какие-либо финансовые инструменты или в реальные активы, генерирующие денежный поток, каждый элемент которого, в свою очередь инвестируется под IRR %.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности в случае,еслиIRR > к.

| Проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2014 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | -553 167 | 16,79% | 1,168 | 1,168 | 0,856 | -473 625 |
| 2016 | 2 | -89 646 | 16,79% | 1,168 | 1,364 | 0,733 | -65 718 |
| 2017 | 3 | 128 498 | 16,79% | 1,168 | 1,593 | 0,628 | 80 654 |
| 2018 | 4 | 191 432 | 16,79% | 1,168 | 1,861 | 0,537 | 102 879 |
| 2019 | 5 | 218 191 | 16,79% | 1,168 | 2,173 | 0,460 | 100 398 |
| 2020 | 6 | 156 759 | 16,79% | 1,168 | 2,538 | 0,394 | 61 759 |
| 2021 | 7 | 187 593 | 16,79% | 1,168 | 2,965 | 0,337 | 63 279 |
| 2022 | 8 | 141 905 | 16,79% | 1,168 | 3,462 | 0,289 | 40 985 |
| 2023 | 9 | 137 233 | 16,79% | 1,168 | 4,044 | 0,247 | 33 936 |
| 2024 | 10 | 139 972 | 16,79% | 1,168 | 4,723 | 0,212 | 29 636 |
| 2025 | 11 | 142 411 | 16,79% | 1,168 | 5,516 | 0,181 | 25 817 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 0 |

IRR (11 лет)=16,79 %

Требуемый критерий IRR>k соблюдается.

3. Период окупаемости проекта

Срок окупаемости - это время выхода аккумулированного денежного потока из зоны отрицательных значений, т.е. обращается в ноль.

| Проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) |  |
| 2014 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | -553 167 | -479 765 |
| 2016 | 2 | -89 646 | -66 856 |
| 2017 | 3 | 128 498 | 83 700 |
| 2018 | 4 | 191 432 | 107 920 |
| 2019 | 5 | 218 191 | 106 475 |
| 2020 | 6 | 156 759 | 66 235 |
| 2021 | 7 | 187 593 | 68 563 |
| 2022 | 8 | 141 905 | 45 649 |
| 2023 | 9 | 137 233 | 39 196 |
| 2024 | 10 | 139 972 | 35 498 |
| 2025 | 11 | 142 411 | 32 043 |
| NPV |  |  | 38 658 |

NPV(9лет) = -28883тыс. руб.NPV(10 лет) = 6 615тыс. руб.

NPV(10 лет) - NPV(9лет) = 35 498тыс. руб.

35 498тыс. руб. / 12 месяцев = 2958тыс. руб.

NPV(9лет) / 2958тыс. руб. = -28 883тыс. руб. /2958тыс. руб. = 9,8месяцев

9,8месяцев / 12 месяцев = 0,816

NPV(9,816лет) = 0

DPP (дисконтируемый срок окупаемости) = 9,816 лет

4. Индекс доходности

Индекс прибыльности - критерий оценки инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления суммарного чистого денежного потока на величину первоначальных инвестиций. Индекс прибыльности является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

PI> 1 — инвестиции доходны и приемлемы в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования;

PI< 1 — инвестиции не способны генерировать требуемую ставку отдачи и неприемлемы;

PI = 1— рассматриваемое направление инвестиций в точности удовлетворяет выбранной ставке отдачи, которая равна IRR.

Рассчитывается по формуле:

Где TIC - полные инвестиционные затраты проекта.

PI (индекс доходности) = 1 + 38 658 / 1 004643 = 1,04

PI (11 лет) = 1,04

Требуемый критерий PI>1соблюдается.

Таким образом, все  показатели экономической эффективности удовлетворяют необходимым критериям приемлемости инвестиционного проекта.При проверке правильности расчета была обнаружена техническая ошибка в финансовой модели проекта, что в результате дало небольшие отклонения:

| Наименование показателя | Значение в бизнес-плане | Значение при проверке расчета |
| --- | --- | --- |
| NPV (чистая приведенная стоимость) | 39 303 тыс. рублей | 38 658 тыс. рублей |
| IRR (внутренняя норма доходности) | 16,82% | 16,79% |
| DPP (дисконтированный срок окупаемости) | 9,8 лет | 9,8 лет |
| PI (индекс доходности) | 1,05 | 1,04 |

Показатели экономической и социальной эффективности соответствуют требуемым критериям эффективности инвестиционного проекта. При арифметическом расчете дисконтированных доходов и расходов бюджета бюджетная эффективность приняла отрицательное значение в связи с тем, что объем государственной поддержки в соответствии с бизнес-планом и финансовой моделью проекта превышает объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом конкретных критериев, которым бюджетная эффективность должна соответствовать, Положение «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае», утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П, не предусматривает. Тем не менее, в целях обеспечения роста доходной части бюджета Камчатского края считаю целесообразным рекомендовать ЗАО «Агротек Холдинг» внести корректировки в бизнес-план и финансовую модель проекта, в соответствии с которыми бюджетная эффективность проекта будет положительной.

3.3. Оценка спроса на продукцию.

В соответствии со Стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2011 № 267, к 2020 году доля собственного производства мяса должна составить 95,3%.

Производство мяса в хозяйствах всех категорий  Камчатского края в 2013 году составило 3 291 тонн, в т.ч. мяса свинины – 2 134,0 тонн. Импорт мяса в регион в 2013 году составил 20 408,56 тонны, за первое полугодие 2014 года – 10 677,55 тонн. Исходя из данных видно, что доля мяса собственного производства в 2013 году составила 16 %. Данные свидетельствуют о наличии предпосылок для дальнейшего роста собственного производства мяса, в т.ч. свинины.

В 2013 году в Камчатском крае произведено мяса в количестве 3 291 тонны, в т.ч. мяса свинины - 2 134 тонны, что составило 64,8 %.

Анализируя статистические данные о содержании свиного поголовья в хозяйствах всех категорий по Камчатскому краю за 2013 год  можно сделать вывод о сокращении свиного поголовья.

Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2013 | По состоянию на 01.01.2014 | Динамика за 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во голов свиней в хозяйствах всех категорий | 20 072 | 15 568 | -22,4 % |
| 2 | в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях | 14 603 | 9 699 | -33,6 % |
| 3 | в т.ч. в хозяйствах населения, | 3 901 | 3 985 | 2,2 % |
| 4 | в т.ч. в крестьянских фермерских хозяйствах и ИП | 1 568 | 1 884 | 20,2 % |

В Камчатском крае отсутствуют статистические данные о потреблении охлажденного мяса свинины. В настоящем бизнес-плане произведен расчет ёмкости рынка на основании статистических данных о численности населения региона и нормах потребления продуктов.

С соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. N 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания» рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов всего 70 -75 кг/год/человека, в т.ч.  свинина - 14 кг в год на 1 человека.

Обеспечение населения Камчатского края мясом собственного производства от рекомендуемых норм потребления в 2013 год составило 14,2% на человека,  в т.ч. мясом и мясопродуктами из свинины 47,7%.

Численность населения Камчатского края на 01.01.2014 составила 319 864 человек.

Оценка потенциального рынка в натуральном выражении при полном импортозамещении мяса и мясопродуктов из свинины:

| Норма потребления свинины (мясо и мясопереработки) на душу населения кг/год | Численность населения Камчатского края на 01.01.2014, чел. | Потенциальная годовая емкость рынка мяса и мясопродуктов из свинины Камчатского края, тонн |
| --- | --- | --- |
| 14,0 | 319 864 | 4 478,096 |

При расчете потенциальной емкости рынка охлажденного мяса свинины, учтем данные статистических наблюдений по Российской Федерации. По данным статистических наблюдений по Российской Федерации в 2012 году доля потребления охлажденной свинины составила 54,1 % от общего объема потребления мяса свинины.

| Норма потребления свинины (мясо и мясопереработки) на душу населения, кг/год | Численность населения Камчатского края на 01.01.2014, чел | Доля потребления охлажденной свинины от общего объема потребления свиного мяса, % | Потенциальная годовая емкость рынка охлажденной свинины Камчатского края, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 14,0 | 319 864 | 54,1 | 2 422,650 |

С учетом введения с 01.07.2014 года требований к убою сельскохозяйственных животных, в соответствии с Регламентом Таможенного союза, можно прогнозировать также сокращение поголовья свиней и в крестьянских, фермерских хозяйствах, хозяйствах населения.

На территории Камчатского края расположены два ведущих мясоперерабатывающих предприятия: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», ИП Бочуля Ю.П. (МПЦ «Юкидим»).  Наличие мясоперерабатывающих предприятий в регионе расширяет рынок реализации охлажденного мяса, предполагая, что при условии конкурентоспособной цены, с возможностью полного перехода на производство мясопродуктов из охлаждённой свинины.

3.4. Возможности по кооперации по формированию кластера.

Бизнес-планом проекта не предусматривается вариант реализации проекта в соответствии с кластерной политикой. Проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае»является самостоятельным,комплексным, включающим в себя 3 мероприятия, территориально расположенных в разных населенных пунктах:

- строительство свинокомплекса незаконченного типа мощностью до 36000 голов в год в поселке Лесной;

- модернизация свинофермы в поселкеСокоч под племрепродуктор;

- модернизация цеха первичной переработки скота с объемом 20 голов в час на промышленной площадке 19км п. Нагорный.

В настоящее время в соответствии с предварительной концепцией  по созданию агропромышленного парка «Нагорный», который будет расположенна 19 км п. Нагорный, ЗАО «Агротек Холдинг» рассматривается как резидент, задачей которого является выращивание овощей в закрытом грунте. Однако целью агропромышленного парка является создание тепличного производства и обеспечивающей инфраструктуры, в связи с чем проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае» не войдет в состав агропромышленного парка.

Выводы. Реализация проекта может оказать существенное влияние на развитие сельского хозяйства в Камчатском крае, поскольку проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности населения Камчатского края, что в условиях действующих в отношении России санкций и введенного российского продовольственного эмбарго является приоритетом высокой степени важности. Развитие сельского хозяйства, выход отечественных производителей на внутренние рынки является задачей, решение которой должны обеспечить органы государственной власти.

При реализации проекта территории мероприятий будут обеспечены следующей инфраструктурой:

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Технико-экономические параметры объекта инфраструктуры (мощность, протяженность и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод | Расчетная потребность в природном газе в год - 615,6 тыс. м3 в год; Максимальный расход в час - 463 м3; Протяженность 1,3 км |
| 2 | Газопровод | Расчетная потребность в природном газе в год - 541,42 тыс. м3 в год; Максимальный расход в час - 167,3 м3; Протяженность 5 км; |
| 3 | Газопровод | Расчетная потребность в природном газе в год - 868,5, тыс. м3 в год; Максимальный расход в час - 308 м3; Протяженность 5 км; |
| 4 | Подъездная дорога с твёрдым асфальтовым покрытием | Протяженность 1,5 км |
| 5 | Подъездная дорога с твёрдым покрытием | Протяженность 2 км |
| 6 | ЛЭП (кабельная линия) | напряжение 10 кВ протяжённостью 4,5 км. |
| 7 | Трансформаторная подстанция | Напряжение 10/0,4 кВ., мощность 630 кВа; |
| 8 | Скважина водоснабжения | Объем потребления: 16 тыс.куб.м. |
| 9 | Трансформаторная подстанция №6 Бр | Напряжение 10/0,4 кВ. мощность 630 кВа |

Объем инвестиций, требуемый на создание/реконструкцию объектов инфраструктуры, составит около 111,0 млн. рублей.

Реализация проекта невозможна без предоставления прав на земельный участок в поселке Лесной для строительства свинокомплекса незаконченного типа мощностью до 36000 голов в год.В настоящее время подходящий земельный участок найден, однако для процедура оформления прав на него предполагает достаточно длительное время, в связи с чем ЗАО «Агротек Холдинг» направил заявку о сопровождении инвестиционного проекта с целью скорейшего принятия решений по преодолению административных барьеров, связанных с реализацией проекта.

Считаю необходимым рассмотреть заявку на заседании отраслевой группы для принятия решения о целесообразности рассмотрения вопроса сопровождения инвестиционного проекта на очередном заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае.